[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK1]广东生态工程职业学院水产养殖技术专业群实训车间休闲渔业多功能室微改造及专用设备采购项目需求书

1、 [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]项目名称:广东生态工程职业学院水产养殖技术专业群实训车间休闲渔业多功能室微改造及专用设备采购项目
2、 [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]项目预算：99500.00元
3、 服务地址:广州市海珠区赤沙路15号广东生态工程职业学院（海珠校区）水产养殖实训车间及综合楼四楼
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年10月31 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师   联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
[bookmark: _GoBack]项目内容：海珠校区水产养殖实训车间休闲渔业多功能实训室墙面修复服务，购置3套鱼缸，1张实验台及配套设备安装服务。养殖实训车间户外围墙雨棚安装服务。养殖池独立循环水过滤系统安装服务。购置1套循环水养殖展示系统。实训室水电、门窗修复及安装服务等。方案详见水产养殖技术专业群实训车间微改造项目及设备布局平面图（附图）和水产养殖技术专业群实训车间微改造项目及设备明细清单（附表）




附表：水产养殖技术专业群实训车间微改造项目及设备明细清单
	序号
	产品/项目名称
	产品规格/项目内容
	数量
	单位

	多功能实训室

	1
	旧实验台柜拆除及搬运
	1、人工拆除约15米长旧实验台和吊柜并从实训室搬运至一楼指定位置；
	1
	项

	2
	
	2、室内杂物搬运至一楼指定位置；
	1
	项

	3
	
	3、其它打拆废料清理。
	1
	项

	4
	墙面修复和粉刷
	1、修复破损墙面、天花
	130
	平方米

	5
	
	2、两底一面，立邦乳胶漆。
	1
	项

	6
	维修门窗破损件
	1、针对实训室门窗滑轮更换
	1
	项

	7
	水电微改造
	1、现有2套电扇改为钻石牌风扇灯
	2
	项

	8
	
	2、水槽从室内空间调整至外部空间
	1
	项

	9
	窗帘
	3200x2700mmx2遮阳窗帘
	18
	平方米

	10
	大型组合鱼缸
	1、增加1600*500*2300mm大型组合鱼缸2组3层合计6套独立循环水过滤系统鱼缸。其中第一层宽度500mm，二三层宽度400mm
	2
	项

	11
	
	2、大型组合鱼缸需配备水泵、气泵、灯光、滤材等全套设备
	6
	项

	12
	现有组合鱼缸调整
	现有组合鱼缸等设备调整摆放位置
	2
	项

	13
	实验台
	养殖空间设置一套不锈钢操作台（带水槽）
	1
	项

	14
	
	养殖空间设置一套病理分析工作台（1500*500*800）
	1
	项

	15
	多功能档案柜
	设置一套1200*350*200mm多功能档案柜
	1
	项

	16
	多功能展架
	设置2套1200*350*200mm多功能展架
	2
	项

	17
	专业展示鱼缸
	设置1套循环水养殖展示缸1200*500*（850+650）mm，含全套设备及调试
	1
	项

	18
	氧气瓶
	一套小型氧气瓶
	1
	项

	19
	开门
	新开一扇门800*2000mm通往后面通道
	1
	项

	多功能实训室户外雨棚

	1
	雨棚1
	围墙边搭雨篷采用100x50mm 80x40mm镀锌管焊制底架,安装彩钢50mm厚岩棉夹心瓦，20000x3000mm
	60
	平方米

	2
	雨棚2
	围墙边搭雨篷采用100x50mm 80x40mm镀锌管焊制底架,安装彩钢50mm厚岩棉夹心瓦，11800x1900mm
	22.42
	平方米

	3
	水槽
	瓦口安装PVC水槽
	31.8
	米

	养殖池微改造

	1
	过滤系统
	3层滴流循环水养殖过滤系统，过滤系统采用滴流过滤方式，内设物理过滤、生化过滤，带沉淀仓一键换水
	4
	项

	2
	大鱼池过滤系统
	大鱼池过滤系统对滤材、毛刷进行更换，新增藤棉生化过滤
	1
	项

	3
	鱼池配套设备
	4个鱼池设置13000L/h变频水泵、生化滤材，物理过滤，杀菌灯
	4
	项

	4
	鱼池不锈钢门改造
	改造养殖池不锈钢门，裁断超出围栏部分
	1
	项

	5
	鱼池前方铺设PVC地垫
	鱼池排水道8mm厚PVC板10700x1060mm
	1
	平方米

	实训室循环水养殖系统

	1
	循环水养殖系统
	大型生态循环水展示养殖系统，尺寸：2500*800*（850+500）mm，铝合金底柜，19mm超白玻璃，带自动补水仓
	1
	项

	2
	生态造景素材
	提供白云山生态系统沙盘造景素材、白云金丝等观赏鱼（不含造景）
	1
	项

	3
	循环水养殖系统配套
	设置13000L/h变频水泵、生化滤材，物理过滤，杀菌灯，雾化设施等
	1
	项


注：以上涉及地面和玻璃墙打拆、设备拆除及搬运、垃圾清理、天花及墙面修复等项目的工程量需以施工现场实际需求为准。
附图：水产养殖技术专业群实训车间微改造项目及设备布局平面图
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原有电路布局不改，实训室改为2个功能区，分别是养殖生产功能区（养殖区），创新创业孵化区（办公区）
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多功能室户外围墙露天空地设立不规则雨棚
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除以上设施设备微改造外，对水产养殖技术专业群实训车间窗户、墙面、水管、电路等修复微改造

7、 交货期、交货地点
（一）交货期：合同签订后30天内。要求完成安装、调试、验收并交付使用。由中标供应商免费送货到采购人指定的地点安装。
（二）交货地点：广州市海珠区赤沙路15号。
8、 安装调试及售后服务
（一）质量要求和技术标准
1. 所有货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准中标供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2.中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的新品。
3.线路、水管等安装工程需符合实训室实训操作的便利性及美观性，其中线路图参考附图，施工时以现场实际为准。
4.包装和运输：中标供应商应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达采购人指定地点。
（二）售后服务
1.所供货物要求自验收合格之日起按照合同要求免费落实质保期保修承诺（质保期为1年），所需的费用应包含在投标报价中，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件，质保期均自货物交齐给采购人并经采购人对货物及其质量技术全部验收合格并签署《验收合格报告书》之日起计算。
2.质保期内提供不定期的上门维护、保养服务，投标货物或配件若发生故障或破损，要求最多2小时维修响应，24小时内修复，无法修复的，质保期内需更换新产品或免费提供代用产品。
（三）货物验收
1.安装调试完成后双方共同进行验收，验收过程所发生的一切费用由中标供应商承担，并签署项目验收报告。
2.验收依据：招标文件、投标文件、合同、样板、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量和环保标准规定，均为验收依据。
9、 付款结算：
（一）货物的采购数量，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量增加或减少，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算，但不能超出中标价，投标人报价应综合考虑该因素。
（二）项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
10、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
11、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
12、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院水产养殖技术专业群实训车间微改造及专用设备采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件2
报价明细表    
                                         货币单位：人民币元
	序号
	产品/项目名称
	产品规格/项目内容
	数量
	单位
	单价
	总价

	多功能实训室
	
	

	1
	旧实验台柜拆除及搬运
	1、人工拆除约15米长旧实验台和吊柜并从实训室搬运至一楼指定位置；
	1
	项
	
	

	2
	
	2、室内杂物搬运至一楼指定位置；
	1
	项
	
	

	3
	
	3、其它打拆废料清理。
	1
	项
	
	

	4
	墙面修复和粉刷
	1、修复破损墙面、天花
	130
	平方米
	
	

	5
	
	2、两底一面，立邦乳胶漆。
	1
	项
	
	

	6
	维修门窗破损件
	1、针对实训室门窗滑轮更换
	1
	项
	
	

	7
	水电微改造
	1、现有2套电扇改为钻石牌风扇灯
	2
	项
	
	

	8
	
	2、水槽从室内空间调整至外部空间
	1
	项
	
	

	9
	窗帘
	3200x2700mmx2遮阳窗帘
	18
	平方米
	
	

	10
	大型组合鱼缸
	1、增加1600*500*2300mm大型组合鱼缸2组3层合计6套独立循环水过滤系统鱼缸。其中第一层宽度500mm，二三层宽度400mm
	2
	项
	
	

	11
	
	2、大型组合鱼缸需配备水泵、气泵、灯光、滤材等全套设备
	6
	项
	
	

	12
	现有组合鱼缸调整
	现有组合鱼缸等设备调整摆放位置
	2
	项
	
	

	13
	实验台
	养殖空间设置一套不锈钢操作台（带水槽）
	1
	项
	
	

	14
	
	养殖空间设置一套病理分析工作台（1500*500*800）
	1
	项
	
	

	15
	多功能档案柜
	设置一套1200*350*200mm多功能档案柜
	1
	项
	
	

	16
	多功能展架
	设置2套1200*350*200mm多功能展架
	2
	项
	
	

	17
	专业展示鱼缸
	设置1套循环水养殖展示缸1200*500*（850+650）mm，含全套设备及调试
	1
	项
	
	

	18
	氧气瓶
	一套小型氧气瓶
	1
	项
	
	

	19
	开门
	新开一扇门800*2000mm通往后通道
	1
	项
	
	

	多功能实训室户外雨棚
	
	

	1
	雨棚1
	围墙边搭雨篷采用100x50mm 80x40mm镀锌管焊制底架,安装彩钢50mm厚岩棉夹心瓦，20000x3000mm
	60
	平方米
	
	

	2
	雨棚2
	围墙边搭雨篷采用100x50mm 80x40mm镀锌管焊制底架,安装彩钢50mm厚岩棉夹心瓦，11800x1900mm
	22.42
	平方米
	
	

	3
	水槽
	瓦口安装PVC水槽
	31.8
	米
	
	

	养殖池微改造
	
	

	1
	过滤系统
	3层滴流循环水养殖过滤系统，过滤系统采用滴流过滤方式，内设物理过滤、生化过滤，带沉淀仓一键换水
	4
	项
	
	

	2
	大鱼池过滤系统
	大鱼池过滤系统对滤材、毛刷进行更换，新增藤棉生化过滤
	1
	项
	
	

	3
	鱼池配套设备
	4个鱼池设置13000L/h变频水泵、生化滤材，物理过滤，杀菌灯
	4
	项
	
	

	4
	鱼池不锈钢门改造
	改造养殖池不锈钢门，裁断超出围栏部分
	1
	项
	
	

	5
	鱼池前方铺设PVC地垫
	鱼池排水道8mm厚PVC板10700x1060mm
	1
	平方米
	
	

	实训室循环水养殖系统
	
	

	1
	循环水养殖系统
	大型生态循环水展示养殖系统，尺寸：2500*800*（850+500）mm，铝合金底柜，19mm超白玻璃，带自动补水仓
	1
	项
	
	

	2
	生态造景素材
	提供白云山生态系统沙盘造景素材、白云金丝等观赏鱼（不含造景）
	1
	项
	
	

	3
	循环水养殖系统配套
	设置13000L/h变频水泵、生化滤材，物理过滤，杀菌灯，雾化设施等
	1
	项
	
	

	总报价
	


注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）
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