广东生态工程职业学院
《油茶示范基地油茶林抚育管理服务》项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院《油茶示范基地油茶林抚育管理服务》项目
2、 项目预算：98000.00元
3、 服务地址: 梅州市兴宁市黄陂镇油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]经营范围必须满足本次公开选取范围：中选单位经营范围涵盖造林绿化工程。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年11月18日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
（8） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（一）项目内容
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]项目内容

	广东生态工程职业学院《油茶示范基地油茶林抚育管理服务》项目
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因油茶示范基地日常维护管理需要，计划采购油茶示范基地2026年1月至2027年12月期间的油茶林抚育管理服务，具体包括：
一、300亩油茶林日常的修枝管理
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：每年进行不少于1次集中修枝。
3.主要修剪期：每年冬季采果后至次年春梢萌动前（约12月-次年2月），进行一次全面的整形修剪。
4.技术标准与要求：（1）保持树形良好，通风透光，促进结果枝形成。遵循“剪密留稀，去弱留强，弱树重剪，强树轻剪”的原则。（2）剪除枯枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、过密枝、下垂枝和徒长枝。（3）培育自然圆头形或开心形树冠，控制树高在2.5米以下，便于管理和采摘。（4）剪口应平滑，不劈裂，对大剪口（直径大于2厘米）需涂抹伤口保护剂。（5）修剪下的枝条应及时清理出林地，可集中粉碎堆肥或做无害化处理，防止病虫害滋生。
二、300亩油茶林全垦松土维护管理；
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：
3.每年进行1次深度全垦松土。
4.松土时期：冬季修枝后、春季杂草萌发前（约1月-3月）进行。
5.技术标准与要求：（1）松土深度不低于20厘米，树冠投影范围内可稍浅（约15厘米），避免伤及主根。（2）应覆盖除树干基部（半径30厘米内）以外的全部林地。（3）采用机械或人工方式进行翻垦，将杂草、灌木根系翻入土中，使其腐烂作为有机肥。（4）鉴于25度坡度，必须采用等高线垦复方式，即沿等高线进行带状翻垦，形成简易梯带，以有效保持水土。严禁顺坡垦复。（5）垦复后土壤应疏松、平整，无大的土块和石块。
三、300亩油茶林每年人工施肥不少于2次。
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：每年科学施肥不少于2次。春梢萌发前（约2月下旬至3月），以促进春梢生长和稳果。果实膨大期及油脂转化期前（约6-7月），以促进果实膨大和提高含油率。
3.技术标准与要求：（1）以项目方指定或双方共同确认的肥料为主，确保示范基地的技术验证目标。（2）采用沟施或穴施，在树冠投影边缘开挖深约15-20厘米、宽20厘米的环形沟或数个穴，施肥后及时覆土。


7、 付款结算：
项目合同签订后服务完成后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 验收要求及质量保证
1． 验收要求
[bookmark: OLE_LINK3]验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织人员进行审查和验收。按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。
2． 质量保证
项目方有权随时对抚育作业进行现场监督检查，并对不符合技术标准的行为提出整改意见，供应商须立即执行。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院《油茶示范基地油茶林抚育管理服务》项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容

	广东生态工程职业学院《油茶示范基地油茶林抚育管理服务》项目
	广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因油茶示范基地日常维护管理需要，计划采购油茶示范基地2026年1月至2027年12月期间的油茶林抚育管理服务，具体包括：
一、300亩油茶林日常的修枝管理
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：每年进行不少于1次集中修枝。
3.主要修剪期：每年冬季采果后至次年春梢萌动前（约12月-次年2月），进行一次全面的整形修剪。
4.技术标准与要求：（1）保持树形良好，通风透光，促进结果枝形成。遵循“剪密留稀，去弱留强，弱树重剪，强树轻剪”的原则。（2）剪除枯枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、过密枝、下垂枝和徒长枝。（3）培育自然圆头形或开心形树冠，控制树高在2.5米以下，便于管理和采摘。（4）剪口应平滑，不劈裂，对大剪口（直径大于2厘米）需涂抹伤口保护剂。（5）修剪下的枝条应及时清理出林地，可集中粉碎堆肥或做无害化处理，防止病虫害滋生。
二、300亩油茶林全垦松土维护管理；
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：
3.每年进行1次深度全垦松土。
4.松土时期：冬季修枝后、春季杂草萌发前（约1月-3月）进行。
5.技术标准与要求：（1）松土深度不低于20厘米，树冠投影范围内可稍浅（约15厘米），避免伤及主根。（2）应覆盖除树干基部（半径30厘米内）以外的全部林地。（3）采用机械或人工方式进行翻垦，将杂草、灌木根系翻入土中，使其腐烂作为有机肥。（4）鉴于25度坡度，必须采用等高线垦复方式，即沿等高线进行带状翻垦，形成简易梯带，以有效保持水土。严禁顺坡垦复。（5）垦复后土壤应疏松、平整，无大的土块和石块。
三、300亩油茶林每年人工施肥不少于2次。
1.作业范围：300亩油茶林全范围。
2.作业时间与频次：每年科学施肥不少于2次。春梢萌发前（约2月下旬至3月），以促进春梢生长和稳果。果实膨大期及油脂转化期前（约6-7月），以促进果实膨大和提高含油率。
3.技术标准与要求：（1）以项目方指定或双方共同确认的肥料为主，确保示范基地的技术验证目标。（2）采用沟施或穴施，在树冠投影边缘开挖深约15-20厘米、宽20厘米的环形沟或数个穴，施肥后及时覆土。

	合计
	



注：附件2“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

